# Onsen 規則怪談遊戲

完整修復計劃書完整修復計劃書

Version 1.0

2025/12/23

# 目錄

1. 專案概述

2. 問題分析

3. 架構設計

4. 詳細解決方案

5. 實施計劃

6. 測試計劃

7. 附錄：完整代碼清單

# 1. 專案概述

## 1.1 遊戲簡介

Onsen 是一款規則怪談類文字冒險遊戲，玩家扮演一名訪客進入溫泉設施，需要通過閱讀並遵守神秘的規則來生存。遊戲採用 React + Spring Boot 架構，使用 WebSocket 實現即時通訊，Kafka 處理事件流，Redis 存儲遊戲狀態。

## 1.2 技術棧

前端：React 18, Vite, WebSocket (SockJS + STOMP)

後端：Spring Boot 3.x, Java 17

中間件：Kafka (事件流), Redis (狀態存儲)

容器化：Docker + Docker Compose

## 1.3 當前狀態

專案已完成基礎架構搭建，包括 Kafka 事件系統、Redis 狀態管理、基本的遊戲邏輯。但存在多個關鍵問題導致遊戲無法正常運行，需要系統性修復。

# 2. 問題分析

## 2.1 關鍵問題清單

| 編號 | 問題類型 | 嚴重程度 | 影響範圍 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | WebSocket Hook 缺失 | 嚴重 | 前端無法連接後端 |
| P2 | WebSocket Controller 未實現 | 嚴重 | 無法處理玩家操作 |
| P3 | GameState 初始化問題 | 高 | UI 顯示不正確 |
| P4 | Choice 系統不完整 | 高 | 玩家無法進行選擇 |
| P5 | Ending 邏輯錯誤 | 中 | 遊戲結局觸發時機不正確 |
| P6 | Rule 顯示機制問題 | 中 | 規則無法正確顯示 |
| P7 | EventType 命名不一致 | 低 | 前後端通訊混亂 |

## 2.2 問題詳細分析

### P1: WebSocket Hook 缺失

問題描述：RuleBasedGame.jsx 依賴 useWebSocket hook，但該文件不存在於專案中。

根本原因：前端架構設計時遺漏了 WebSocket 連接層的實現。

影響：前端完全無法與後端建立 WebSocket 連接，遊戲無法啟動。

### P2: WebSocket Controller 未實現

問題描述：後端缺少處理 WebSocket 消息的 Controller，無法接收和處理前端發送的玩家操作。

根本原因：WebSocketConfig 只配置了端點，沒有實現消息處理邏輯。

影響：即使前端成功連接，玩家的操作（如點擊選項）也無法被處理。

### P3: GameState 初始化問題

問題描述：遊戲開始時 gameState 為 null，導致 StateDisplay 組件顯示默認值而非實際狀態。

根本原因：GameEngine.startGame() 沒有通過 WebSocket 發送初始狀態給前端。

影響：玩家看不到正確的 SAN 值、位置等信息，遊戲體驗極差。

### P4: Choice 系統不完整

問題描述：getAvailableChoices() 返回的數據結構與前端 ChoicePanel 組件期待的格式不匹配。

根本原因：前後端對 Choice 對象的定義不一致，且缺少根據當前位置動態生成選項的邏輯。

影響：玩家無法看到可用的操作選項，或點擊後無法觸發正確的事件。

# 3. 架構設計

## 3.1 整體架構

系統採用事件驅動架構（Event-Driven Architecture）結合即時通訊設計：

1. 前端通過 WebSocket 發送玩家操作（Action）

2. 後端 WebSocket Controller 接收並轉換為遊戲事件（Event）

3. GameEngine 處理事件，更新 WorldState

4. 事件同時發送到 Kafka（事件溯源）和 WebSocket（即時反饋）

5. StateEvaluator 評估狀態並判斷是否觸發結局

6. 前端收到更新後重新渲染 UI

## 3.2 數據流設計

WebSocket 消息類型：

• SCENE_UPDATE: 場景敘事更新（包含多行文字）

• STATE_UPDATE: 遊戲狀態更新（SAN、位置、Loop 等）

• RULE_DISPLAY: 顯示規則紙

• ENDING: 觸發結局

## 3.3 狀態管理

WorldState 包含以下屬性：

• sanity (int): 理智值，0-100

• currentLocation (Location): 當前位置

• noticedFin (boolean): 是否注意到魚鰭

• bleeding (boolean): 是否流血

• attackedVisitor (boolean): 是否攻擊訪客

• exposureLevel (int): 暴露程度

• loopCount (int): 循環次數

• ending (EndingStatus): 結局狀態

# 4. 詳細解決方案

## 4.1 WebSocket Hook 實現

文件位置：frontend/src/hooks/useWebSocket.js

核心功能：

• 使用 SockJS + STOMP 建立 WebSocket 連接

• 訂閱 session-specific topic: /topic/game/{sessionId}

• 管理連接狀態、錯誤處理

• 提供 sendAction 方法發送玩家操作

• 解析並分發不同類型的 WebSocket 消息

關鍵設計決策：

1. 使用 useRef 存儲 STOMP client，避免重新渲染時斷線

2. 在 cleanup function 中正確斷開連接

3. 提供 clear 方法讓組件控制消息的生命週期

## 4.2 WebSocket Controller 實現

文件位置：onsen-backend/src/main/java/com/onsen/websocket/GameWebSocketController.java

核心功能：

• 監聽 /app/action 路徑的消息

• 解析 JSON payload 獲取 action 和 sessionId

• 轉換為 EventType 並創建 PlayerAction

• 調用 GameEngine.processAction 處理

• 錯誤處理（無效的 action 字串）

## 4.3 GameState 初始化修復

修改 GameEngine.startGame() 方法：

1. 在創建 session 後立即發送初始狀態

2. 使用 WebSocketService.sendStateUpdate() 推送完整的 WorldState

3. 發送 GAME_START 的場景敘事

4. 確保前端在遊戲開始時就有完整的狀態數據

## 4.4 Choice 系統重構

前端修改（RuleBasedGame.jsx）：

• 根據 gameState.currentLocation 動態生成選項

• Choice 結構：{ id: string, text: string, disabled: boolean }

• 每個 location 定義特定的可用操作

• 處理特殊情況（如結局時不顯示選項）

後端修改（SceneManager.java）：

• 提供 getAvailableChoices() 方法作為參考

• 但實際選項生成在前端，保持靈活性

• 後端專注於驗證操作合法性

## 4.5 Ending 邏輯優化

修改 StateEvaluator.resolveEnding() 方法：

1. 添加 ending 保護機制：已有結局不被覆蓋

2. Survival Loop 只在 ENTRANCE 位置檢查（玩家主動離開）

3. True Ending 條件更嚴格，確保不誤觸發

4. 明確區分「遊戲繼續」和「結局觸發」狀態

結局類型：

• END_ASSIMILATION: 理智崩潰被同化（SAN < 10 且在 SHARK_POOL）

• END_DISPOSAL: 違規被處理（流血或攻擊訪客且在 SHARK_POOL）

• SURVIVE_LOOP_A: 驚恐逃離（發現異常且 SAN < 50）

• SURVIVE_LOOP_B: 冷靜應對（使用冷泉恢復且 SAN >= 70）

• SURVIVE_LOOP_C: 完美通關（未發現異常且 SAN >= 80）

## 4.6 Rule 顯示機制完善

後端改進：

1. GameEngine.processAction() 處理完事件後檢查是否應顯示規則

2. 調用 RuleEvaluator.shouldShowRule() 判斷

3. 若需顯示，通過 WebSocketService.sendRuleNotification() 推送

4. 標記規則為已讀，避免重複顯示

前端改進：

• RuleModal 組件已實現強制閱讀時間（3秒）

• 支持數組或字串格式的規則內容

• 提供 flicker 動畫效果增強恐怖氛圍

# 5. 實施計劃

## 5.1 開發階段

| 階段 | 任務 | 預計時間 | 優先級 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 實現 WebSocket Hook 和 Controller | 2 小時 | P0 |
| Phase 2 | 修復 GameState 初始化 | 1 小時 | P0 |
| Phase 3 | 重構 Choice 系統 | 1.5 小時 | P1 |
| Phase 4 | 優化 Ending 邏輯 | 1 小時 | P1 |
| Phase 5 | 完善 Rule 顯示機制 | 1 小時 | P2 |
| Phase 6 | 整合測試與 Bug 修復 | 2 小時 | P1 |

總計預估時間：8.5 小時

## 5.2 安裝依賴

前端依賴：

npm install sockjs-client @stomp/stompjs

後端依賴已在 pom.xml 中配置完成，無需額外安裝。

## 5.3 部署步驟

1. 啟動 Docker 容器：

cd onsen-backend

docker-compose up -d

2. 等待服務就緒（Kafka, Redis, Backend）

3. 啟動前端：

cd frontend

npm install

npm run dev

4. 訪問 http://localhost:5173 開始遊戲

# 6. 測試計劃

## 6.1 單元測試

後端測試重點：

• StateEvaluator.applyEvent() - 確保每個事件正確改變狀態

• StateEvaluator.resolveEnding() - 測試所有結局觸發條件

• RuleEvaluator.shouldShowRule() - 驗證規則顯示邏輯

• SessionService - Redis 讀寫操作

前端測試重點：

• useWebSocket hook - 連接、斷線、重連邏輯

• getAvailableChoices() - 每個位置的選項正確性

• 組件渲染測試（TextBox, ChoicePanel, RuleModal）

## 6.2 整合測試

| 測試場景 | 步驟 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 完美通關 | 遵守所有規則，不停留太久，不觀察 | 觸發 SURVIVE_LOOP_C |
| 驚恐逃離 | LOOK_AROUND 看到魚鰭，SAN < 50 離開 | 觸發 SURVIVE_LOOP_A |
| 冷靜應對 | 使用冷泉恢復 SAN，保持 >= 70 離開 | 觸發 SURVIVE_LOOP_B |
| 被處理 | 流血或攻擊訪客後進入 SHARK_POOL | 觸發 END_DISPOSAL |
| 被同化 | SAN < 10 時進入 SHARK_POOL | 觸發 END_ASSIMILATION |

## 6.3 性能測試

測試指標：

• WebSocket 連接延遲 < 100ms

• 操作響應時間 < 200ms

• Redis 讀寫延遲 < 10ms

• Kafka 消息發送延遲 < 50ms

• 支持 100 個並發 session

# 7. 附錄：完整代碼清單

以下是所有需要創建或修改的文件清單。完整代碼請參考配套的代碼倉庫。

## 7.1 新增文件

• frontend/src/hooks/useWebSocket.js

• onsen-backend/src/main/java/com/onsen/websocket/GameWebSocketController.java

## 7.2 需修改文件

前端：

• frontend/src/pages/RuleBasedGame.jsx - getAvailableChoices() 方法

• frontend/package.json - 添加依賴

後端：

• onsen-backend/src/main/java/com/onsen/service/GameEngine.java

- startGame() 方法：添加初始狀態推送

- processAction() 方法：添加規則檢查

• onsen-backend/src/main/java/com/onsen/state/StateEvaluator.java

- resolveEnding() 方法：優化結局判斷邏輯

# 8. 結論

本修復計劃詳細分析了 Onsen 規則怪談遊戲當前存在的關鍵問題，並提供了系統性的解決方案。通過實施此計劃，預期可以解決所有阻塞性問題，使遊戲達到可玩狀態。

關鍵成果：

✓ 前後端 WebSocket 通訊建立

✓ 完整的遊戲狀態管理流程

✓ 玩家操作與選項系統正常運作

✓ 正確的結局觸發邏輯

✓ 規則紙顯示機制完善

後續優化方向：

• 添加更多遊戲內容（事件、結局分支）

• 改進 UI/UX 設計（動畫、音效）

• 實現存檔功能

• 添加多語言支持

• 性能優化與壓力測試

—— 文檔結束 ——